|  |  | 작성자 | 2019182006 김동재 2019182023 양정우 2019182031 임윤수 | 팀명 | KYK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 6주차 | 기간 | 2023.04.09~04.15 | 지도교수 | 정 내 훈(서명) |
| 이번주 한일 | 김동재 - [작성 바람] 양정우 - 플레이어 움직임 수정, 픽킹한 오브젝트 제거, 패킷을 건네주기 위한 조건문 임윤수 - 부활패드, 토끼발 오브젝트 제작 + 오브젝트 크기 조정 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

김동재[서버]

양정우[클라이언트]

- 기존 플레이어는 Look벡터로 전, 후진 이동하여 플레이어가 공중에 뜰 수 있었다.

  - Right벡터와 월드좌표의 Up벡터를 외적한 벡터방향으로 움직이도록 수정하였다.

- 상대 시점에서 플레이어의 X축 회전도 적용이되어 플레이어가 땅에서 떨어지는 마음에 들지않는 움직임을 보였다.

  - X축 회전에 대한 움직임 회전값을 의도적으로 ChangeObjectMovement에서 0.f값을 보내도록 하였다.

  - 또한 기존 매 프레임마다 Player의 좌표를 packet으로 보내는 부분을 움직임이 변할때만 정보를 서버에게 건네주도록 조건문을 추가하였다.

- 기존 Picking알고리즘을 활용하여 _activeScene내에 존재하는 오브젝트들중 골라진 오브젝트를 제거하는 함수를 추가

임윤수[기획, 모델링]

- 부활패드 오브젝트 제작

- 토끼발 오브젝트 제작

- 오브젝트 크기 조정에 따른 맵 크기 조정(상호작용 가능한 오브젝트 + 플레이어의 Scale을 2배로 늘렸기 때문에 실질적인 맵의 규모가 2배 감소함)

| 문제점 정리 | - BoundingBox부분이 부정확함 – 양정우 | 해결 방안 | - BoundingBox 내부를 교체 |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음 주차 | 7주차 | 다음 기간 | 04.16 ~ 04.22 |
| 다음주 할 일 | - 레이저 절단기 제작 + 근접무기 및 애니메이션 제작 + 체력 회복 아이템 및 탄약 제작 – 임윤수 - – 김동재 - BoundingBox혹은 BoundingSphere부분 수정 및 Binary관련 진행– 양정우 |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |