|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **작성자** | 2019182006 김동재  2019182023 양정우  2019182031 임윤수 | **팀명** | KYK |
| **주차** | **15~16주차** | **기간** | **2023.06.11~06.23** | **지도교수** | **정 내 훈**(서명) |
| **이번주 한일** | **김동재**   * **로비서버 일부 구현 및 걷기 애니메이션 정상화**   **양정우**   * **키 입력 밀림 해결**   **임윤수**   * **저격소총, 산탄총, 권총 모델 및 텍스처 완성** | | | | |

**<상세 수행내용>**

# 김동재[서버]

* 로비 서버 일부 구현
* 메인 서버와 로비 서버의 연결 및 통신 구현.
* 로비 서버에서 메인 서버의 IP와 현재 포트 번호를 저장하도록 구현. 아직 클라이언트와의 통신 부분이 구현 미흡으로 사용 X
* 걷기 애니메이션 동기화 정상화
  + 기존 걷기 애니메이션 동기화가 주먹구구식으로 작동하도록 구현되어 있었음. 이를 이동 키의 Down, Up시에 패킷을 전송하도록 수정하여 정상적으로 작동하도록 수정

# 양정우[클라이언트]

* Input 내부 변경
  + 기존 GetKeyboardState 함수에서 GetAsyncKeyState함수로 변경하였음
  + 그로인해 키 밀림현상이 해결되었고, 충돌 또한 벽을 뚫고 들어가는 일은 없어짐

# 임윤수[기획/모델링]

* 저격소총, 산탄총, 권총 모델 및 텍스처 완성

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **문제점 정리** | 1. 로비 서버 구현 미흡 – 김동재 2. 벽 충돌이 약간 부드럽지 않음 – 양정우 | **해결 방안** |  |
| **다음 주차** | **17주차** | **다음 기간** | 06.24 ~ 06.30 |
| **다음주 할 일** | * 탈출구 오브젝트 + 무기별 캐릭터 애니메이션 완성– 임윤수 * – 김동재 * 파티클 원하는 위치에 뿌리기– 양정우 | | |
| **지도교수**  **Comment** |  | | |